## Slide 1
Migration Jenkins → GitLab CI
Focus CD / ArgoCD — impacts, responsabilités et accompagnement
Objectif de l’étude
Garantir que la migration du moteur CI ne dégrade ni la promotion des images, ni les opérations ArgoCD : create, sync, status, rollback, etc.
Périmètre : équipe CD / ArgoCD, DevOps Portal, équipes BU / TO
CD / ArgoCD — Migration Jenkins → GitLab CI
1

## Slide 2
1. Point de départ : ce qui est réellement impacté côté CD
La migration change l’exécution CI, pas la responsabilité d’ArgoCD
Ce qui ne change pas
Responsabilité CD / ArgoCD
ArgoCD reste le moteur de déploiement GitOps.
Les opérations create / sync / wait-for-status / rollback restent nécessaires.
La logique de déploiement et le fonctionnement des applications restent inchangés.
Ce qui change
Point de raccordement CI → CD
Le pipeline Jenkins est remplacé progressivement par GitLab CI.
Les fonctions de promotion sont consommées depuis GitLab CI.
L’identité GitLab / project_id devient le nouveau point d’authentification.
Notre enjeu CD
Sécuriser la continuité de service
Garantir l’équivalence fonctionnelle des fonctions utilisées par les BU.
Accompagner les tests de promotion et de déploiement.
Qualifier les incidents réellement liés à la migration.
CD / ArgoCD — Migration Jenkins → GitLab CI
2

## Slide 3
2. Chaîne cible : GitLab CI → Promotion → ArgoCD
Le périmètre CD commence à la promotion et se termine au déploiement validé
GitLab CI
Exécute le pipeline et déclenche les actions
Promote / cd-pipelines
Promotion image + fonctions CD
Registry
Image Docker versionnée
ArgoCD
Application → Sync / Status / Rollback
Fonctions CD à préserver
Promotion de l’image vers l’environnement cible.
Création / mise à jour de l’application ArgoCD.
Synchronisation et attente du statut attendu.
Rollback lorsque le scénario de migration / exploitation le nécessite.
Critère de réussite
Un projet migré doit obtenir le même résultat fonctionnel côté CD, indépendamment du moteur CI utilisé.
CD / ArgoCD — Migration Jenkins → GitLab CI
3

## Slide 4
3. Répartition des responsabilités
Trois acteurs, trois périmètres d’action
Équipe CD / ArgoCD
Nous — expertise CD
Maintenir / faire évoluer les templates et fonctions CD communes.
Documenter le mode d’utilisation depuis GitLab CI.
Accompagner les tests de promotion / déploiement.
Analyser les erreurs côté ArgoCD et qualifier leur origine.
Assurer le support sur les mécanismes CD.
DevOps Portal
Plateforme / habilitations
Activer le module GitLab CI/CD sur les projets.
S’assurer que le projet dispose des capacités CI nécessaires.
Gérer les paramètres / droits relevant du portail.
Accompagner la transition et la coexistence Jenkins / GitLab.
Intervenir sur les sujets d’infrastructure portail.
BU / TO
Projet / pipeline consommateur
Adapter .gitlab-ci.yml et les templates locaux.
Adapter les shared libraries locales si nécessaire.
Récupérer le nouveau project_id.
Reconfigurer JWT / Vault via promote-cli.
Exécuter les tests de bout en bout.
CD / ArgoCD — Migration Jenkins → GitLab CI
4

## Slide 5
4. Actions attendues du DevOps Portal
Préparer la plateforme avant la bascule des projets
01
Activation
Activer GitLab CI/CD sur les projets concernés.
02
Accès
Vérifier les droits et prérequis nécessaires à l’exécution CI.
03
Coexistence
Permettre une phase Jenkins / GitLab CI sans perturber l’existant.
04
Transition
Accompagner les opérations portail nécessaires à la bascule.
05
Nettoyage
Supprimer l’ancien project_id lorsque la migration est validée.
Dépendance CD : aucun changement de logique ArgoCD ne doit être introduit uniquement pour changer de moteur CI.
CD / ArgoCD — Migration Jenkins → GitLab CI
5

## Slide 6
5. Actions attendues des BU / TO
Adapter le projet et prouver l’équivalence fonctionnelle
Pipeline
Adapter l’exécution
Migrer le pipeline Jenkins vers .gitlab-ci.yml.
Utiliser les templates GitLab / CD standardisés.
Conserver les paramètres métier et contrôles existants.
Identité & secrets
Reconfigurer l’accès
Récupérer le nouveau project_id GitLab.
Exécuter promote-cli avec le nouveau project_id.
Mettre à jour JWT / Vault et les rôles associés.
Vérifier les droits effectifs.
Validation CD
Tester de bout en bout
Promotion de l’image.
Création / mise à jour de l’application ArgoCD.
Sync et contrôle du statut.
Vérification du résultat du déploiement.
Tester le rollback si inclus dans le scénario.
CD / ArgoCD — Migration Jenkins → GitLab CI
6

## Slide 7
6. Support attendu de l’équipe CD / ArgoCD
Notre rôle : fournir le cadre, accompagner la migration et qualifier les incidents
Avant migration
Documentation & préparation
Fournir les templates / exemples GitLab CI de référence.
Documenter les fonctions CD consommées par les pipelines.
Préciser les prérequis project_id / JWT / Vault.
Identifier un scénario de validation standard.
Pendant migration
Accompagnement
Répondre aux questions sur promote / ArgoCD.
Aider au diagnostic des erreurs CD.
Accompagner les premiers tests BU / TO.
Valider l’équivalence fonctionnelle avec Jenkins.
Après migration
Stabilisation
Qualifier les incidents remontés par les projets.
Distinguer problème GitLab CI / Portal / CD.
Corriger ou faire évoluer les composants CD communs si nécessaire.
Capitaliser les problèmes et mettre à jour la documentation.
Support CD = expertise fonctionnelle et technique sur Promote / ArgoCD ; les sujets Portal restent traités par l’équipe Portal.
CD / ArgoCD — Migration Jenkins → GitLab CI
7

## Slide 8
7. Mode opératoire de migration d’un projet
Une séquence simple avec un point de contrôle CD
1
Portal
Activer GitLab CI/CD
2
BU / TO
Adapter pipeline + templates
3
BU / TO
Configurer project_id + JWT / Vault
4
BU / CD
Tester promotion + ArgoCD
5
CD
Valider le comportement fonctionnel
6
Portal / BU
Finaliser la bascule et nettoyage
Go / No-Go CD
Le scénario de promotion + déploiement est validé et le résultat observé côté ArgoCD est conforme à l’attendu.
CD / ArgoCD — Migration Jenkins → GitLab CI
8

## Slide 9
8. Synthèse — responsabilités et points de vigilance
Le changement de CI doit rester transparent pour la chaîne CD
Responsabilités clés
CD / ArgoCD
Templates CD • support Promote/ArgoCD • qualification incidents
DevOps Portal
Activation CI/CD • accès / plateforme • opérations portail
BU / TO
Pipeline • project_id • JWT/Vault • tests de bout en bout
Points de vigilance
Ne pas confondre incident CI et incident CD.
Vérifier l’identité GitLab / project_id et les rôles Vault.
Tester la chaîne complète, pas uniquement le pipeline.
Conserver une stratégie de retour arrière pendant la transition.
Capitaliser les cas de support pour les migrations suivantes.
Conclusion : faible évolution du modèle CD ; principal enjeu = sécuriser le nouveau point d’entrée GitLab CI vers les fonctions de promotion et ArgoCD.
CD / ArgoCD — Migration Jenkins → GitLab CI
9